รายงานสรุประบบพัฒนา ระบบตรวจสอบความสอดคล้องของ MySQL Replication สำหรับ HOSxP / MariaDB เอกสารส่งมอบฉบับสรุประบบ สำหรับใช้เป็นฐานอ้างอิงร่วมกันก่อนจัดทำ 1) คู่มือติดตั้งสำหรับ Admin และ 2) คู่มือการใช้งานสำหรับ Operator/ผู้เกี่ยวข้อง Document code: HOSXP-REP-MON-SUM-01 Version: 1.0 Status: Baseline summary for development handoff Date: 31 มีนาคม 2026 วัตถุประสงค์หลัก • สรุปภาพรวมระบบปัจจุบันในมุมของการพัฒนา การ deploy การทดสอบ และการส่งต่อดูแล • กำหนด baseline และข้อห้ามที่ต้องยึดร่วมกันในการพัฒนาต่อ • ทำให้เอกสารคู่มือชุดถัดไปสอดคล้องกันทั้งคำเรียก โครงสร้าง และขอบเขตระบบ

1. ข้อมูลควบคุมเอกสาร

| ชื่อเอกสาร | รายงานสรุประบบพัฒนา |
| --- | --- |
| ระบบ | ระบบตรวจสอบความสอดคล้องของ MySQL Replication สำหรับ HOSxP / MariaDB |
| วัตถุประสงค์ | สรุป baseline ปัจจุบัน โครงสร้างระบบ หลักการทำงาน งานที่แล้วเสร็จ และประเด็นที่ต้องใช้เป็นฐานอ้างอิงในการจัดทำคู่มือชุดถัดไป |
| กลุ่มผู้อ่าน | ทีมพัฒนา, IT/DBA, Operator, ผู้ประสานงานโครงการ |
| เอกสารอ้างอิงหลัก | Phase 3 Development Handoff และ baseline source package v3.1 |

2. บทสรุปผู้บริหาร

ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ติดตามความสอดคล้องของ MySQL Replication ระหว่างฐานข้อมูล production กับฝั่ง monitor โดยยึดหลักว่า monitor เป็นระบบติดตามและเก็บหลักฐานเท่านั้น ไม่เขียนย้อนกลับไปยัง production และต้องต่อยอดจาก baseline เดิม ไม่ใช่รื้อระบบใหม่ทั้งหมด.

สถานะปัจจุบันถือว่าโครงหลักของระบบพร้อมใช้งานในเชิง platform แล้ว ได้แก่ web app, access control, worker, summary, backup/restore discipline, release process และเอกสาร handoff หลัก อย่างไรก็ตาม งานด้านรายงานสำหรับผู้บริหารยังเป็นจุดที่ต้อง harden เพิ่มเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่อ่านง่ายและสอดคล้องกับการใช้งานจริง.

| Baseline Phase 2 operational core ผ่านแล้ว และใช้ baseline จริงบนเซิร์ฟเวอร์เป็นฐานต่อยอด | หลักการสำคัญ ทุก patch ต้อง deploy แยกก้อน, rollback ได้, และมี smoke/UAT ของตัวเอง | สถานะงาน Core platform พร้อม แต่ executive reporting ยังอยู่ในช่วงปรับคุณภาพรอบสุดท้าย |
| --- | --- | --- |

3. วัตถุประสงค์และขอบเขตของระบบ

เอกสารพัฒนา Phase 3 กำหนดให้ระบบต้องถูกพัฒนาต่อจาก baseline หลังปิด Phase 2 เพื่อเข้าสู่สภาวะ “พร้อมใช้งานระยะยาวและพร้อมส่งต่อดูแล” โดยเน้นงานที่ค้างจากเฟสก่อน, งาน polish ที่ลดภาระ operator, งาน test/release ที่ทำให้แก้ไขในอนาคตปลอดภัย, และงานปิดกระบวนการส่งมอบให้ dev/IT/operator ใช้งานและดูแลต่อได้จริง.

• เอกสารนี้ไม่ใช่ข้อเสนอระบบใหม่ แต่เป็นเอกสารสรุประบบเพื่อใช้เป็นฐานอ้างอิงร่วมกัน

• โครงหลักของ Phase 1 และ Phase 2 ถือเป็นของจริงและห้าม rewrite

• ทุก patch ใน Phase 3 ต้อง deploy แยกชิ้น มี rollback step และมี smoke/UAT ของตัวเอง

• ระบบ monitor ห้ามเขียนกลับไปยัง production HOSxP ทุกกรณี

4. สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบหลัก

| ชั้นระบบ | องค์ประกอบ/ไฟล์หลัก | หน้าที่ | ข้อกำกับสำคัญ |
| --- | --- | --- | --- |
| Web | Flask + Gunicorn entrypoint = webapp:app | ให้บริการ browser session, role-based UI, route หลักของระบบ | ห้ามเปลี่ยนเป็น app factory ใหม่หรือย้าย stack โดยไม่จำเป็น |
| Proxy | Apache HTTPS → 127.0.0.1:18080 | เป็น public endpoint ด้านนอกของระบบ | ห้ามเปลี่ยน public endpoint โดยไม่มี runbook และ smoke |
| Monitor DB | db_monitor | เก็บ incident, evidence, aggregate, report manifest, access data | migration ต้อง additive ก่อนเสมอ |
| Jobs/Worker | run_cycle.py run_summary.py run_worker.py | ประมวลผลรอบตรวจ, สรุปข้อมูล, queue/background jobs | ต้องไม่ทำให้ cycle เดิม regress และต้องมี lock |
| Security | security.py access_repo.py | session auth, basic auth, role guard, audit | browser ใช้ session; curl/API ใช้ basic auth |
| Backup/Restore | mon_backup DBA restore drill | backup runtime-safe และ restore ภายใต้การควบคุมของ DBA | ห้ามใช้ root ใน production runtime และห้าม app user import DB เอง |

5. หลักการทำงานของระบบแบบ end-to-end

ลำดับการทำงานของระบบสามารถสรุปเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

• Production database ทำงานตามปกติ โดยระบบ monitor อ่านสถานะและข้อมูลเท่าที่จำเป็นจากฝั่งต้นทางและฝั่งติดตาม

• run_cycle ทำหน้าที่ตรวจ replication health และงาน evidence/signature comparison ตามรอบเวลา

• ผลตรวจถูกบันทึกลงใน db_monitor ในรูป incident, evidence log, aggregate summary และ queue ตามประเภทงาน

• run_summary สร้างข้อมูลสรุปรายวัน/รายชั่วโมงสำหรับใช้บน dashboard, trends และ reporting เพื่อลดภาระ query จาก raw evidence

• run_worker จัดการ background jobs เช่น report export, schema/deep compare jobs และงาน queue อื่นภายใต้ lock/control

• web app แสดงผลตาม role ผ่าน browser session และเปิด API/basic auth สำหรับการเรียกแบบ curl ตามสิทธิ์

• backup และ restore เป็นกระบวนการแยกจาก runtime โดยยึดแนวทาง mon_backup และ DBA-controlled restore drill

6. โมดูลซอฟต์แวร์และโครงสร้างโค้ด

เพื่อให้เอกสารคู่มือชุดถัดไปสอดคล้องกัน ควรใช้ชื่อโมดูลและคำเรียกตามโครงสร้างจริงดังนี้

| กลุ่มไฟล์ | รายการสำคัญ | บทบาท |
| --- | --- | --- |
| Core app | app/webapp.py app/config.py app/db.py app/security.py | แกน web app, config, DB access และ security |
| Repositories | monitor_repo.py incident_repo.py settings_repo.py extra_repo.py access_repo.py | แยกงานอ่าน/เขียนข้อมูลตามขอบเขตของระบบ |
| Jobs | run_cycle.py run_summary.py run_worker.py run_schema_job.py run_deep_job.py | งาน scheduled, summary, queue และ compare jobs |
| SQL | init_db_monitor.sql grants_monitor.sql 002_additive.sql 004_access.sql … | schema และ migration แบบ additive |
| Templates | login.html access.html dashboard.html incidents.html trends.html jobs.html alerts.html reports.html | หน้า UI หลักของระบบ |
| Deploy/Scripts/Docs | deploy/ scripts/ docs/ | การติดตั้ง, runbook, smoke, backup และเอกสารส่งมอบ |

7. การควบคุมสิทธิ์และความปลอดภัย

ระบบมี access control แบบ DB-backed users/roles พร้อม login, audit และ role guard โดยแยก browser flow ออกจาก API/curl อย่างชัดเจน.

• Browser UI ใช้ session authentication

• API/curl ใช้ basic authentication

• มี role หลักอย่างน้อย viewer, operator, maintainer และ admin

• browser flow ต้องไม่มี raw 403; หากสิทธิ์ไม่พอควรใช้ข้อความแจ้งเตือนและ redirect

• ต้องมี audit coverage สำหรับ login, settings, watchlist, access และ job action

• ต้องมี password policy, session timeout และ lockout policy สำหรับการใช้งานจริง

ข้อกำกับที่ต้องยึดต่อไปคือห้ามใช้ root ใน production runtime, ห้ามเดา user/host/GRANT, และห้ามให้ operator แก้ค่าที่ต้องผ่าน approval ตรง ๆ.

8. ฐานข้อมูลและนโยบาย migration

เอกสาร Phase 3 กำหนดชัดว่า migration ใหม่ทุกตัวต้องเป็น additive ก่อนเสมอ คือเพิ่ม table/column/index/view ก่อน แล้วค่อยย้าย read path ในรอบถัดไป ไม่ควรลบหรือ rename แบบหักดิบในรอบเดียว.

• ห้ามใส่ CREATE USER / ALTER USER / IDENTIFIED BY ใน migration ของ production app

• หากต้องมี GRANT ให้ทำเป็น DBA note แยก และยึด account/host ที่มีอยู่จริงเท่านั้น

• ตาราง aggregate/report ต้องออกแบบ index ตาม server_id / date bucket / status ที่ query ใช้จริง

• evidence/raw log ใหม่ต้องกำหนด retention policy ตั้งแต่แรก

9. Release, deployment, test และ rollback

ระบบนี้ต้องพัฒนาภายใต้ release discipline ชัดเจน เพื่อลดการแก้สดบนเครื่องจริงและลด regression ในอนาคต

• ทุก patch ต้องมีรายการไฟล์ที่แตะจริง

• ทุก patch ต้องมีคำสั่งติดตั้งและ rollback

• ทุก patch ต้องรัน smoke test ขั้นต่ำก่อนขึ้นเครื่องจริง

• ห้าม merge หลายก้อนโดยไม่มี smoke/UAT ของก้อนนั้น

| หมวดทดสอบ | ขั้นต่ำที่ต้องผ่าน | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- |
| Import test | module สำคัญ import ได้ | จับ error ระดับโค้ด/dep ตั้งแต่ต้น |
| Route smoke | /, /incidents, /trends, /jobs, /alerts, /settings, /access, /login | ยืนยันว่า route เดิมและ route ใหม่ยังทำงาน |
| Role smoke | viewer/operator/maintainer/admin | ยืนยันการควบคุมสิทธิ์ |
| Job smoke | summary, worker, queue, cancel, error path | ยืนยัน background flow |
| Backup smoke | preflight, backup, checksum, postflight | ยืนยันกระบวนการกู้คืนรองรับจริง |
| Regression smoke | cycle เดิม, web เดิม, summary/worker/backup timer | ป้องกัน Phase 1 regress |

10. รายงานและ executive outputs

WS4 ของ Phase 3 กำหนดให้ระบบต้องมี daily/weekly/monthly summarized report, report queue, report manifest และหน้า /reports เพื่อให้ operator, IT และผู้บริหารใช้รายงานได้จริงโดยไม่ยิง query หนักจาก raw evidence.

• Daily report: สำหรับงานติดตามและ handoff รายวัน

• Admin report: สำหรับติดตาม backlog, incident, job/export state และภาระงานของ IT

• Executive report: สำหรับอ่านภาพรวมสถานะ ความเสี่ยง และ business impact แบบหน้าเดียว

• CSV/PDF export: รองรับทั้ง download และ queue ตามนโยบายใช้งาน

สถานะปัจจุบันของโมดูลรายงานคือมี route และการส่งออกอยู่แล้ว แต่คุณภาพของ executive PDF ยังต้อง harden ต่อเพื่อให้ได้ one-page summary ที่อ่านเข้าใจทันที และคุม layout ไม่ให้แตกเมื่อข้อมูลยาวขึ้น.

11. สถานะปัจจุบันของระบบ

| ส่วนงาน | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Core monitoring platform | พร้อมใช้งาน | มี web app, worker, summary, access control, backup/restore discipline และ baseline ชัดเจน |
| Release / test discipline | พร้อมใช้งาน | มีกรอบ WS1/WS3 และ smoke/test strategy ชัดเจน |
| Security / governance | พร้อมใช้งานระดับ operational | มีแนวทาง audit, policy, approval flow ตาม handoff |
| Reporting platform | ใช้งานได้แต่ยังต้องปรับคุณภาพ | รายงานออกได้จริง แต่ executive PDF ยังต้องเก็บงานด้าน layout/readability |
| คู่มือและเอกสารใช้งาน | ยังไม่ครบ | หลังเอกสารฉบับนี้ควรจัดทำคู่มือติดตั้ง Admin และคู่มือการใช้งานให้สอดคล้องกัน |

12. ข้อห้ามและข้อควรระวังในการพัฒนาต่อ

• ห้าม monitor เขียนกลับไปยัง production HOSxP ทุกกรณี

• ห้ามแก้ evidence tables ย้อนหลังจาก web/app users

• ห้ามใช้ root ใน production runtime script, service, worker หรือ backup path

• ห้ามเดา user/password/host/GRANT ของระบบจริง ต้องยึดจาก baseline และเอกสาร

• ห้าม rewrite app/config.py, app/db.py, service entrypoint หรือ route เดิมโดยไม่มีเหตุจำเป็นและ rollback step

• ห้าม patch ทับแบบกว้างทั้ง tree ของโปรเจกต์

13. รายการเอกสารชุดถัดไปที่ต้องทำต่อ

เพื่อให้เอกสารทั้งชุดสอดคล้องกัน เอกสารฉบับนี้ควรถูกใช้เป็น reference ต้นทางสำหรับเอกสารลำดับถัดไปดังนี้

| ลำดับ | เอกสาร | ขอบเขตที่ควรอ้างอิงจากฉบับนี้ |
| --- | --- | --- |
| 1 | คู่มือติดตั้งสำหรับ Admin | สถาปัตยกรรม, โครงไฟล์, deploy/test/rollback, service/timer, backup/restore discipline |
| 2 | คู่มือการใช้งานสำหรับ Operator/ผู้ใช้งานระบบ | browser flow, role, หน้าจอหลัก, การอ่านรายงาน, การติดตาม incident/jobs/alerts |
| 3 | ภาคผนวกด้าน runbook/operations | owner, contact matrix, release window, emergency rollback rule |

14. สรุปท้ายเอกสาร

ในมุมมองการพัฒนา ระบบนี้ควรถูกมองว่าเป็น platform ที่มี baseline พร้อมใช้งานและมีขอบเขตการพัฒนาชัดเจนแล้ว งานที่จะทำต่อไม่ควรย้อนกลับไปแก้โครงหลัก แต่ควรเก็บงานเป็น patch ย่อยที่มี test และ rollback ชัดเจน โดยเฉพาะงานรายงานผู้บริหารที่ต้องปรับคุณภาพต่อภายใต้ WS4 โดยไม่ให้กระทบ core monitoring flow.

เอกสารฉบับนี้จึงถูกออกแบบให้เป็น ‘เอกสารแม่’ สำหรับการสื่อสารระหว่างทีมพัฒนา, IT/DBA และ Operator เพื่อให้คู่มือติดตั้งและคู่มือการใช้งานที่จัดทำถัดจากนี้ใช้ถ้อยคำ โครงสร้าง และขอบเขตระบบที่ตรงกัน.

ภาคผนวก ก: คำศัพท์และคำเรียกที่ควรใช้เหมือนกัน

| คำเรียก | ความหมายที่ใช้ในชุดเอกสารนี้ |
| --- | --- |
| Baseline | ชุดโค้ด/บริการ/โครงสร้างที่ใช้งานจริงบนเซิร์ฟเวอร์และถือเป็นของจริง |
| Patch | ชุดเปลี่ยนแปลงย่อยที่ deploy แยกก้อน, rollback ได้ และมี smoke/UAT ของตัวเอง |
| Cycle | งานรอบตรวจหลักของระบบที่ใช้ run_cycle เป็นแกน |
| Summary | ข้อมูลสรุปรายชั่วโมง/รายวันสำหรับ dashboard, trends และ reports |
| Worker | ตัวประมวลผล background jobs และ queue |
| Executive report | รายงานหน้าเดียวสำหรับผู้บริหาร อ่านเร็ว เห็นความเสี่ยงและสิ่งที่ต้องตัดสินใจ |