คู่มือติดตั้งสำหรับ Admin HOSxP Replication Monitor ฉบับอ้างอิง baseline Phase 3 และใช้คำศัพท์สอดคล้องกับเอกสารส่งต่อทีมพัฒนา / IT / Operator

เอกสารนี้ใช้สำหรับการติดตั้งและส่งมอบระบบบนเครื่อง Ubuntu VM โดยยึด baseline จริง, release discipline, smoke test และ rollback ตามเอกสาร Phase 3

| ชื่อระบบ | ระบบตรวจสอบความสอดคล้องของ MySQL Replication สำหรับ HOSxP / MariaDB |
| --- | --- |
| เอกสารชุด | Admin Installation Guide |
| Baseline อ้างอิง | mysql-repl-monitor-v3.1 + Phase 3 Development Handoff |
| การใช้งานต่อ | ใช้ร่วมกับ รายงานสรุประบบพัฒนา, README.md, คู่มือการใช้งาน และเอกสาร handoff |

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

ใช้เป็นคู่มือติดตั้งสำหรับ Admin โดยยึดคำศัพท์และ baseline เดียวกับเอกสารรายงานสรุประบบพัฒนาและ Phase 3 Development Handoff

คู่มือนี้ครอบคลุมการเตรียมเครื่อง, การติดตั้ง source baseline, การตั้งค่า .env, การเตรียมฐานข้อมูล db_monitor, การติดตั้ง service/timer และ reverse proxy, การทดสอบแบบ smoke, และแนวทาง rollback สำหรับผู้รับผิดชอบด้าน Admin / System / DBA.

• ยึด baseline จริงบนเซิร์ฟเวอร์และพัฒนาต่อแบบ additive เท่านั้น

• Web app ใช้ Flask + Gunicorn และ reverse proxy ผ่าน Apache HTTPS ไปยัง 127.0.0.1:18080

• Monitor DB คือ db_monitor local MariaDB; cycle เดิมและ summary/worker ต้องยังทำงานหลังติดตั้ง

• UI browser ใช้ session auth; curl/API ใช้ basic auth; production runtime ห้ามใช้ root

2. Baseline และข้อกำกับที่ต้องยึด

ส่วนนี้ใช้คำตรงกับเอกสาร handoff เพื่อให้ Admin, Dev และ Operator อ่านตรงกัน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Web app | Flask + Gunicorn, entrypoint = webapp:app |
| Reverse proxy | Apache HTTPS -> 127.0.0.1:18080 |
| Monitor DB | db_monitor local MariaDB |
| Cycle worker | run_cycle เป็นแกนหลัก ห้าม regress |
| Summary/Worker | run_summary และ run_worker ต้องไม่ชน cycle และต้องมี lock |
| Access control | DB-backed users/roles + login + audit; browser ใช้ session, API/curl ใช้ basic auth |
| Backup | runtime-safe backup ด้วย mon_backup; restore drill เป็น DBA-controlled |

• ห้าม monitor เขียนกลับไปยัง production HOSxP ทุกกรณี

• ห้ามใช้ root ใน production runtime script, service, worker หรือ backup path

• ห้ามเดา user/password/host/GRANT ต้องยึดจาก baseline และเอกสาร

• ห้าม rewrite app/config.py, app/db.py, service entrypoint หรือ route เดิมโดยไม่มี rollback step

• ทุก migration ใหม่ต้อง additive ก่อนเสมอ

3. โครงสร้างเป้าหมายบนเครื่องติดตั้ง

เครื่องเป้าหมายคือ Ubuntu VM แบบ local MariaDB + worker + web อยู่เครื่องเดียว

/opt/mysql-repl-monitor/ ├─ app/ ├─ deploy/ ├─ scripts/ ├─ docs/ ├─ venv/ └─ .env

• service runtime user: monsvc

• working directory หลักของ web และ jobs คือ /opt/mysql-repl-monitor/app

• export และ backup path ต้องแยกจาก source tree และกำหนดสิทธิ์ให้ runtime user ใช้งานได้

4. สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนติดตั้ง

ทำ checklist นี้ให้ครบก่อนเริ่ม เพื่อกัน config drift และ regression

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ระบบปฏิบัติการ | Ubuntu VM พร้อม sudo สำหรับผู้ดูแลระบบ |
| บริการระบบ | mariadb, apache2, python3, python3-venv, openssl, curl |
| บัญชีระบบ | มีสิทธิ์สร้าง user/group, เขียน /opt, ติดตั้ง unit file ใน /etc/systemd/system |
| DB account | มี account ของ mon_app, mon_web_admin, mon_backup และ production read-only account ตาม baseline |
| ไฟล์ baseline | Phase3_Final_Release.zip หรือ baseline source ที่ผ่าน sign-off |
| เอกสารอ้างอิง | รายงานสรุประบบพัฒนา, README.md, Phase3 Development Handoff, DBA restore record |

5. ลำดับการติดตั้ง

แนะนำให้ทำตามลำดับนี้เท่านั้น และบันทึกผลทุกขั้นใน change record

5.1 เตรียม package พื้นฐาน

sudo apt update sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip mariadb-server apache2 \ libapache2-mod-proxy-html openssl curl unzip

5.2 สร้าง runtime user และโฟลเดอร์

sudo useradd --system --home /opt/mysql-repl-monitor --shell /usr/sbin/nologin monsvc ¦¦ true sudo mkdir -p /opt/mysql-repl-monitor sudo chown -R monsvc:www-data /opt/mysql-repl-monitor

5.3 แตก baseline source ลงเครื่อง

sudo unzip -o mysql-repl-monitor-master-main.zip -d /opt หรือ Git pull https://github.com/golderboy/mysql-repl-monitor-master.git /opt/mysql-repl-monitor # ควรได้ /opt/mysql-repl-monitor เป็น root ของโปรเจกต์

5.4 สร้าง virtual environment และติดตั้ง dependency

แพ็กเกจ Python ที่ระบบเรียกใช้จริงจาก baseline ได้แก่ Flask, Gunicorn, PyMySQL, Requests, python-dotenv, Pillow, Matplotlib และ ReportLab. หากองค์กรมี wheelhouse ภายใน ให้ใช้แพ็กเกจที่อนุมัติจาก baseline เดียวกันก่อนเสมอ.

cd /opt/mysql-repl-monitor python3 -m venv venv ./venv/bin/pip install --upgrade pip ./venv/bin/pip install Flask Gunicorn PyMySQL requests python-dotenv pillow matplotlib reportlab

5.5 ตั้งค่าไฟล์ .env

เริ่มจาก deploy/.env.example แล้วแก้ให้ตรงกับเครื่องจริง โดยห้ามเดา host หรือ account ที่ไม่ได้รับการยืนยันจาก baseline

cd /opt/mysql-repl-monitor cp deploy/.env.example .env chmod 640 .env chown monsvc:www-data .env

• ค่า DB: MONITOR_DB_*, WEB_DB_*, และ production read-only account ต้องตรงกับเครื่องจริง

• ค่า security: SESSION_IDLE_MINUTES, SESSION_ABSOLUTE_MINUTES, LOGIN_LOCKOUT_THRESHOLD, LOGIN_LOCKOUT_MINUTES

• ค่า ADMIN_USERNAME / ADMIN_PASSWORD ใช้เฉพาะ bootstrap account ตาม baseline

• ตั้ง TZ=Asia/Bangkok หากยึดเวลาไทยในหน่วยงาน

5.6 เตรียมฐานข้อมูล db_monitor

mysql -u root -p < /opt/mysql-repl-monitor/app/sql/init_db_monitor.sql mysql -u root -p db_monitor < /opt/mysql-repl-monitor/app/sql/002_additive.sql mysql -u root -p db_monitor < /opt/mysql-repl-monitor/app/sql/004_access.sql mysql -u root -p db_monitor < /opt/mysql-repl-monitor/app/sql/006_reports.sql mysql -u root -p db_monitor < /opt/mysql-repl-monitor/app/sql/007_security.sql

หมายเหตุ: ไฟล์ grants ต้องให้ DBA หรือผู้มีอำนาจในเครื่องจริงใช้กับ account ที่ยืนยันแล้วเท่านั้น ห้ามแก้ CREATE USER / ALTER USER แบบเดาใน production.

5.7 ติดตั้ง Apache reverse proxy และ web service

sudo cp /opt/mysql-repl-monitor/deploy/apache-monitor.conf /etc/apache2/sites-available/mysql-repl-monitor.conf sudo a2enmod ssl proxy proxy_http headers sudo a2ensite mysql-repl-monitor.conf sudo systemctl reload apache2

sudo cp /opt/mysql-repl-monitor/deploy/mysql-repl-monitor-web.service /etc/systemd/system/ sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable --now mysql-repl-monitor-web.service

5.8 ติดตั้ง cycle, summary, worker, maintenance และ backup

sudo cp /opt/mysql-repl-monitor/deploy/mysql-repl-monitor-cycle.service /etc/systemd/system/ sudo cp /opt/mysql-repl-monitor/deploy/mysql-repl-monitor-cycle.timer /etc/systemd/system/ sudo cp /opt/mysql-repl-monitor/deploy/mysql-repl-monitor-summary.service /etc/systemd/system/ sudo cp /opt/mysql-repl-monitor/deploy/mysql-repl-monitor-summary.timer /etc/systemd/system/ sudo cp /opt/mysql-repl-monitor/deploy/mysql-repl-monitor-worker.service /etc/systemd/system/ sudo cp /opt/mysql-repl-monitor/deploy/mysql-repl-monitor-worker.timer /etc/systemd/system/ sudo cp /opt/mysql-repl-monitor/deploy/mysql-repl-monitor-maintenance.service /etc/systemd/system/ sudo cp /opt/mysql-repl-monitor/deploy/mysql-repl-monitor-maintenance.timer /etc/systemd/system/ sudo cp /opt/mysql-repl-monitor/deploy/mysql-repl-monitor-backup.service /etc/systemd/system/ sudo cp /opt/mysql-repl-monitor/deploy/mysql-repl-monitor-backup.timer /etc/systemd/system/ sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable --now mysql-repl-monitor-cycle.timer mysql-repl-monitor-summary.timer \ mysql-repl-monitor-worker.timer mysql-repl-monitor-maintenance.timer \ mysql-repl-monitor-backup.timer

6. การทดสอบหลังติดตั้ง (Smoke / Verification)

ห้ามถือว่าติดตั้งเสร็จก่อนผ่าน smoke ขั้นต่ำ

• Import test: โมดูลสำคัญต้อง import ได้

• Route smoke: /, /incidents, /trends, /jobs, /alerts, /settings, /access, /login

• Role smoke: viewer / operator / maintainer / admin ต้องเห็นตามสิทธิ์

• Job smoke: summary, worker, queue, cancel, error path

• Backup smoke: preflight, backup, checksum, postflight

cd /opt/mysql-repl-monitor python3 scripts/verify_patch.py python3 -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" ADMIN_USER=admin ADMIN_PASS=CHANGE_ME BASE_URL=http://127.0.0.1:18080 \ bash scripts/run_manual_smoke.sh

bash /opt/mysql-repl-monitor/scripts/preflight_check.sh bash /opt/mysql-repl-monitor/scripts/postflight_check.sh python3 /opt/mysql-repl-monitor/scripts/final_handoff_check.py

7. รายการตรวจรับสำหรับ Admin ก่อนส่งต่อให้ Operator

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Web | หน้า login, dashboard, trends, jobs, alerts, reports และ access เปิดได้ตามสิทธิ์ |
| Cycle | timer ทำงานและไม่ regress จาก baseline เดิม |
| Summary/Worker | summary aggregation และ job worker ทำงานจริงและมี lock |
| Reports | CSV/PDF export ออกได้จริงโดยไม่ทำ route หลักหน่วง |
| Security | session timeout, lockout policy, audit log, password policy ทำงาน |
| Backup/Restore | backup path ถูกต้อง และมีหลักฐาน restore drill จาก DBA |

8. Rollback และการกู้คืน

ใช้ rollback เฉพาะจุดและห้ามทับ tree กว้างโดยไม่มี manifest

• สำรอง /opt/mysql-repl-monitor ทั้ง tree ก่อน deploy patch ใหม่

• สำรอง db_monitor schema และ export directory ก่อน migration

• ใช้ release manifest และ baseline inventory ทุกครั้งก่อน rollback

• หาก patch กระทบ route เดิม ให้ rollback service/unit/template เฉพาะจุดพร้อม smoke test ซ้ำ

sudo systemctl stop mysql-repl-monitor-web.service sudo tar -xzf baseline-backup.tar.gz -C /opt sudo systemctl start mysql-repl-monitor-web.service python3 /opt/mysql-repl-monitor/scripts/verify_patch.py

9. หมายเหตุด้านความปลอดภัยและการดูแลหลังติดตั้ง

• production DB ต้องใช้ read-only account เท่านั้น

• evidence tables ใน db_monitor ต้อง append-only

• schema compare และ deep compare เป็น manual job ไม่ใช่ background job ถี่

• ต้องกำหนด owner อย่างน้อย 3 ฝั่ง: dev owner, system/DBA owner, operator owner

• ต้องมี release window, emergency rollback rule และ weekly review ของ backup / failed jobs / audit events

10. คำศัพท์มาตรฐานที่ใช้ร่วมกับเอกสารชุดอื่น

ใช้คำต่อไปนี้ให้ตรงกันในรายงานสรุประบบพัฒนา, README.md, คู่มือติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Baseline | ชุดโค้ดและบริการที่ถือเป็นของจริงบนเซิร์ฟเวอร์และใช้เป็นจุดอ้างอิง |
| Release manifest | รายการไฟล์ที่ patch แตะจริง พร้อมคำสั่งติดตั้งและ rollback |
| Baseline inventory | รายการไฟล์ เส้นทาง service/timer และโฟลเดอร์ที่ใช้จริง |
| Smoke test | ชุดทดสอบขั้นต่ำหลัง deploy หรือ rollback |
| Monitor DB | ฐานข้อมูล db_monitor สำหรับเก็บ aggregate, incident, audit และ report metadata |
| Cycle worker | งานรอบตรวจหลักที่ run_cycle.py เรียกใช้ |
| Summary/Worker | ชุดงาน aggregation และ background export queue |
| Access control | DB-backed users/roles + login + audit |
| Executive outputs | รายงานสำหรับผู้บริหารและ IT ตาม WS4 |

ภาคผนวก A. Service และ Timer ที่ควรมีในเครื่องจริง

mysql-repl-monitor-web.service mysql-repl-monitor-cycle.service mysql-repl-monitor-cycle.timer mysql-repl-monitor-summary.service mysql-repl-monitor-summary.timer mysql-repl-monitor-worker.service mysql-repl-monitor-worker.timer mysql-repl-monitor-maintenance.service mysql-repl-monitor-maintenance.timer mysql-repl-monitor-backup.service mysql-repl-monitor-backup.timer

ภาคผนวก B. ชุดคำสั่งมาตรฐานสำหรับ Admin

systemctl status mysql-repl-monitor-web.service systemctl list-timers --all ¦ grep mysql-repl-monitor journalctl -u mysql-repl-monitor-web.service -n 200 --no-pager journalctl -u mysql-repl-monitor-cycle.service -n 200 --no-pager curl -sSf http://127.0.0.1:18080/health python3 /opt/mysql-repl-monitor/scripts/check_db_connectivity.py

ภาคผนวก C. GRANT และสิทธิ์ผู้ใช้

| User | ใช้โดย | สิทธิ์หลัก | สิทธิ์ที่ห้ามมี |
| --- | --- | --- | --- |
| monitor_ro | production master Hosxp | SELECT เฉพาะตารางใน watchlist | INSERT/UPDATE/DELETE/ALTER/DROP |
| monitor_ro | production slave Hosxp | SELECT + REPLICA MONITOR | INSERT/UPDATE/DELETE/ALTER/DROP |
| mon_app | worker + backend | SELECT/INSERT evidence, SELECT/INSERT/UPDATE summary | DELETE |
| mon_web_admin | web admin | SELECT ทั้งหมด, แก้ incident/note/settings/watchlist | แก้ evidence |
| mon_backup | backup/export | SELECT ทั้งหมด | write ทุกชนิด |