ร่างการพัฒนาเฟส 2
ระบบตรวจสอบความสอดคล้องของ MySQL Replication ระหว่าง Master และ Slave
สำหรับฐานข้อมูล HOSxP / MariaDB

วัตถุประสงค์ของเอกสาร สรุปสิ่งที่ทำเสร็จในเฟส 1, ระบุสภาพระบบปัจจุบัน, สรุปบทเรียนจากการติดตั้งจริง, และกำหนดขอบเขตงานเฟส 2 ในระดับที่ทีมพัฒนานำไปลงมือทำต่อได้ทันที โดยยังคงหลักการเดิมว่า production เป็น read-only, evidence เป็น append-only, งานหนักอย่าง schema compare / deep compare เป็น manual job, และห้ามเขียนกลับไปยังฐาน production.

| สถานะเอกสาร | Draft สำหรับ dev handoff |
| --- | --- |
| ฐานอ้างอิง | สเปก Phase 1, patch ที่พัฒนาและทดสอบแล้ว, UAT checklist ปิดเฟส 1 |
| วันที่จัดทำ | ยี่สิบแปด มีนาคม สองพันยี่สิบหก |
| หมายเหตุสำคัญ | เอกสารนี้ตั้งใจให้ใช้ต่อยอดหลัง Phase 1 พร้อมใช้งานแล้ว; หาก Phase 1 ยังไม่ sign-off ให้ถือส่วน UAT/cutover เป็น gate ก่อนเริ่มงานใน production |

# 1) สรุปภาพรวม Phase 1

Phase 1 สร้างฐานระบบ monitoring ให้ใช้งานได้จริงบน Ubuntu VM เครื่องเดียว โดยแยก production ออกจาก monitor ชัดเจนและยึดหลัก read-only ไปยัง HOSxP production, append-only สำหรับ evidence log, web admin สำหรับดูภาพรวมและจัดการ incident, และใช้ systemd timer สำหรับงานตรวจรอบทุก 5 นาที.

| หัวข้อ | สถานะ | สิ่งที่ได้แล้ว | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ฐาน monitor และสิทธิ์ | เสร็จ | db_monitor, grants แยกบทบาท, production user read-only | คงหลักเดิมต่อในเฟส 2 |
| Worker และ timer | เสร็จ | run_cycle ตรวจ replication + signature ทุก 5 นาที | ต้องรักษา backward compatibility |
| Incident + Telegram | เสร็จ | incident engine, detected/recovered, dedupe ไม่ spam | ต่อยอดเป็น notification policy ได้ |
| Web workflow | เสร็จ | dashboard, incidents, mismatches, settings | โครงหน้าเว็บพร้อมขยาย |
| Schema compare | เสร็จ | manual job จากเว็บ + evidence | ใช้เป็นฐานงาน RCA |
| Deep compare | เสร็จ | manual job แบบ chunk + result detail | ต้องระวังโหลด DB |
| Maintenance | เสร็จ | retention cleanup + daily evidence export | ต้องควบคุมสิทธิ์ DELETE เฉพาะงานนี้ |

## 1.1 สิ่งที่เฟส 1 ให้มาแล้วในมุมของการพัฒนาต่อ

มีโครง deployment ที่พิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริง: Apache ฟังพอร์ต 18443, Gunicorn หลัง reverse proxy, local MariaDB db_monitor, และ systemd service/timer สำหรับ web, cycle และ maintenance

มีฐานข้อมูลกลางสำหรับเก็บ incident, timeline, signature logs, schema compare, deep compare, maintenance และ evidence export แล้ว

มี web workflow พื้นฐานสำหรับ operator/admin ใช้งานจริง ไม่ได้เป็นแค่ script

มีประสบการณ์หน้างานจริงจากการแก้ปัญหา import path, service account, reverse proxy, certificate, Apache vhost, permission ของ venv และ regression จาก patch ทับไฟล์เดิม

## 1.2 เรื่องที่ยังไม่ควรถือว่าเฟส 2 แก้แทนเฟส 1

ห้ามเปลี่ยนหลักการ read-only ไปยัง production

ห้ามเปลี่ยน evidence log ให้แก้ย้อนหลังได้

ห้ามเปลี่ยน schema compare และ deep compare ให้กลายเป็น background job ถี่ ๆ โดยไม่ควบคุมโหลด

หากยังไม่ sign-off UAT กับ master/slave จริง ให้ถือเป็น gate ก่อน cutover ใช้งานจริงเต็มรูปแบบ

# 2) สภาพระบบปัจจุบัน (As-Is) ที่ dev ต้องยึดเป็นฐาน

เฟส 2 ต้องต่อยอดบนของที่ใช้งานได้จริงแล้ว ไม่เริ่มใหม่ ไม่ย้าย stack โดยไม่จำเป็น และต้องวางแผนให้ deploy แบบ patch ทีละส่วนได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำระบบเดิมพังซ้ำ.

| ชั้นระบบ | สถานะปัจจุบัน | ข้อกำกับสำหรับเฟส 2 |
| --- | --- | --- |
| Web | Flask + Gunicorn หลัง Apache | อย่าเปลี่ยน public endpoint; route ใหม่ต้องไม่ชน route เดิม |
| Worker | Python oneshot ผ่าน systemd timer | เพิ่ม logic ได้ แต่ต้องยัง run-and-exit และไม่ค้าง process |
| Monitor DB | MariaDB local เก็บ evidence และ config | migration ใหม่ต้อง backward compatible |
| Production DB | Master/Slave HOSxP, monitor_ro read-only | ห้ามเขียนกลับและห้ามให้หน้าเว็บต่อ prod ตรง |
| Alert | Telegram dedupe ตาม incident events | เฟส 2 ให้ขยายเป็น policy-based notification แทนการยิงตรงแบบ ad hoc |

## 2.1 Lessons learned จากการติดตั้งจริงที่ต้องสะท้อนในเฟส 2

Patch แบบเขียนทับไฟล์เดิมมีความเสี่ยงสูง ถ้าเปลี่ยน route, import หรือ repository ไม่ครบจะเกิด regression ทันที

สิทธิ์ไฟล์และ service account มีผลมาก โดยเฉพาะ venv/bin, gunicorn, python interpreter, Apache certificate และ systemd WorkingDirectory

Config ของ Apache ต้องแยก responsibilities ชัดเจน: ports.conf สำหรับ Listen, site config สำหรับ VirtualHost เท่านั้น

งานที่ใช้สิทธิ์ DELETE เช่น retention ควรแยกเป็น user/service เฉพาะ ไม่ยกสิทธิ์ให้ app ปกติ

## 2.2 หลักการออกแบบเฟส 2

Rule หลักของเฟส 2 1) เพิ่มฟังก์ชันโดยไม่ทำ Phase 1 regress 2) route/service/job ใหม่ต้อง deploy แยกเป็นชิ้นได้ 3) งานหนักยังคง manual หรือ schedule แบบควบคุมได้ 4) data model ใหม่ต้องทำ migration แบบ additive ก่อนเสมอ 5) notification, report, trend และ RCA ต้องยึด incident/evidence เดิมเป็นฐานเดียวกัน

# 3) เป้าหมายของเฟส 2

เฟส 2 ไม่ใช่การสร้างระบบใหม่ แต่เป็นการยกระดับจาก “ระบบ monitor ที่ตรวจและแจ้งเตือนได้” ไปเป็น “ระบบปฏิบัติการสำหรับติดตามเหตุ, วิเคราะห์แนวโน้ม, ควบคุมงาน manual jobs, และสรุปรายงานให้ผู้ดูแลใช้งานประจำวันได้จริง”.

| เป้าหมาย | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| Stability | ลด regression จากการ patch ทับไฟล์เดิม ด้วยการจัดโครงสร้าง module, service และ migration ให้ชัด |
| Operational visibility | มี trend, RCA, drill-down, และสถานะงาน manual jobs ที่ผู้ดูแลเข้าใจได้ทันที |
| Scalability | รองรับหลาย slave, หลาย watchlist profile และจำนวน evidence มากขึ้นโดยไม่ทำให้ cycle หน่วง |
| Governance | แยกสิทธิ์, audit, approval และ release flow ให้พร้อมใช้ใน production จริง |
| Executive reporting | สรุปรายวัน/สัปดาห์/เดือน ได้จาก evidence เดิมโดยไม่ต้องดึงข้อมูลมือทุกครั้ง |

## 3.1 สิ่งที่เฟส 2 ไม่ควรทำ

ไม่เปลี่ยน stack หลักเป็นระบบใหญ่เช่น Prometheus/Grafana/ELK ตั้งแต่ต้น หากยังไม่มีเหตุผลธุรกิจชัด

ไม่เปลี่ยนทุก manual job เป็น auto job พร้อมกัน

ไม่ทำ write-back หรือ self-healing ที่เขียนกลับไปยัง production DB

ไม่ทำ UI ใหม่หมดจนกระทบหน้าเดิมที่ operator ใช้อยู่แล้ว

# 4) Scope งานเฟส 2 ที่แนะนำ

เพื่อให้ทีมพัฒนาทำต่อได้จริงและไม่หนักเกินไป แนะนำให้แบ่งเฟส 2 เป็น 6 workstream โดยแต่ละก้อน deploy แยกได้, rollback ได้, และมี acceptance ของตัวเอง.

| ลำดับ | Workstream | สิ่งที่จะเพิ่ม | ผลลัพธ์ปลายทาง |
| --- | --- | --- | --- |
| WS1 | Refactor และ release safety | แยก route/repository/service ชัด, versioned patch, smoke test | ลด regression |
| WS2 | Trend และ analytics | lag trend, mismatch trend, daily summary cache, chart pages | เห็นแนวโน้มย้อนหลัง |
| WS3 | Job orchestration | manual job queue, lock, progress, cancel, history | schema/deep job ควบคุมได้ดีขึ้น |
| WS4 | Alert policy และ reporting | notification policy, summary report, escalation rule | เตือนตรงคนและเวลามากขึ้น |
| WS5 | Access control และ audit | ผู้ใช้หลายบทบาท, audit web action, approval สำหรับ config | ใช้งานหน่วยงานจริงได้ง่ายขึ้น |
| WS6 | Production rollout readiness | backup/restore drill, migration runbook, rollback, config diff | พร้อมขยายใช้งานจริง |

# 5) รายละเอียดงานที่ dev ควรลงมือทำในเฟส 2

## 5.1 WS1 – Refactor และ release safety

เป้าหมายคือทำให้การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ไม่พังของเดิมง่ายเหมือนช่วงติดตั้ง Phase 1 โดยเฉพาะปัญหา route หาย, import mismatch, repository ทับกัน และ permission ของ service.

จัดโครงสร้างโค้ดให้ route ใหม่แยกเป็น blueprint/module แทนการรวมทุกอย่างไว้ใน webapp.py ไฟล์เดียว

แยก repository ตาม bounded context: incident, schema, deep, maintenance, reporting, auth

ทำ health/smoke test script หลัง deploy เช่น check route สำคัญ, systemd status, curl /health, read DB connection, import key modules

สร้าง release manifest ว่า patch ไหนแตะไฟล์ใด และต้อง restart service อะไรบ้าง

ผลส่งมอบขั้นต่ำ: โครง module ใหม่, smoke test script, release checklist, และเอกสาร rollback สำหรับทุก patch.

## 5.2 WS2 – Trend และ analytics

เพิ่มหน้า trend สำหรับ replication lag, incident count, signature mismatch count, และผล maintenance/export

ทำตารางสรุปรายวัน/รายชั่วโมง เช่น monitor_daily_stats, monitor_hourly_lag_stats โดย aggregate จาก evidence เดิม

ออกแบบ cache/report table เพื่อไม่ให้ query dashboard หนักจาก log table ตรง ๆ

เพิ่มตัวกรองตาม server, issue_type, severity, date range, watchlist group

คำแนะนำ: อย่าดึง chart จาก log table ตรงทุกครั้ง; ให้มี summarize job แยกและทำ incremental update.

## 5.3 WS3 – Job orchestration สำหรับงาน manual

เพิ่ม job queue และ lock สำหรับ schema compare / deep compare / evidence export เพื่อกันงานซ้อน

หน้าเว็บต้องเห็นสถานะ queued, running, success, failed, canceled และ progress คร่าว ๆ

รองรับ cancel/timeout/manual retry โดยไม่ทำให้ evidence เดิมเสีย

แยก worker สำหรับงานหนักออกจาก cycle worker ปกติ

ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ operator กดงาน manual ได้โดยไม่งงว่ากำลังรันอยู่หรือค้างอยู่ที่ไหน.

## 5.4 WS4 – Alert policy และ reporting

ยกระดับจาก Telegram dedupe ไปเป็น alert policy: ผู้รับ, ช่องทาง, quiet hours, escalation level, repeat-after

เพิ่ม daily/weekly summary report สำหรับผู้ดูแลและผู้บริหาร

ผูก alert กับ incident severity, SLA, และ owner ที่รับผิดชอบ

รองรับการ suppress alert ชั่วคราวสำหรับ maintenance window

## 5.5 WS5 – Access control และ audit

เพิ่ม user/role model เช่น viewer, operator, admin, maintainer

บันทึก web action audit เช่น ใครเปลี่ยน settings, ใครกดรัน schema/deep compare, ใครปิด incident

แยก credential สำหรับ app/web/maintenance/report/export ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ทบทวน CSRF, session expiry, password policy และการป้องกัน brute-force

## 5.6 WS6 – Production rollout readiness

ทำ migration runbook พร้อม pre-check, post-check, rollback step

ทำ backup/restore drill สำหรับ db_monitor และ export directory

เพิ่ม config compare ระหว่าง dev / test / prod เพื่อกัน environment drift

ทำเอกสาร operation handoff สำหรับ IT หน่วยงาน เช่น startup order, recovery step, log path, timer list, TLS renewal

# 6) ข้อเสนอการขยาย data model ในเฟส 2

หลักการคือใช้ migration แบบ additive: เพิ่มตาราง/คอลัมน์ใหม่ก่อน, ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของ schema เดิมในรอบเดียว, และต้องมี fallback ให้ route เดิมทำงานได้.

| ตาราง/คอลัมน์ที่แนะนำ | ใช้กับ WS | หน้าที่ | สำคัญ |
| --- | --- | --- | --- |
| monitor_job_queue | WS3 | เก็บ queue ของ schema/deep/export/report jobs | สูง |
| monitor_job_runs | WS3 | เก็บ execution history และ progress ของ job | สูง |
| monitor_alert_policies | WS4 | เก็บ policy การแจ้งเตือนตาม issue/severity/channel | สูง |
| monitor_alert_targets | WS4 | เก็บผู้รับ/กลุ่ม/ช่องทางต่อ policy | กลาง |
| monitor_daily_stats | WS2 | สรุปรายวันสำหรับ dashboard/report | สูง |
| monitor_hourly_lag_stats | WS2 | แนวโน้ม lag ระดับชั่วโมง | กลาง |
| monitor_web_audit_logs | WS5 | audit action จากหน้าเว็บ | สูง |
| monitor_users / roles / permissions | WS5 | รองรับผู้ใช้หลายบทบาท | กลาง |

## 6.1 Data retention ที่ควรปรับในเฟส 2

เก็บ raw evidence เท่าที่จำเป็นต่อ audit และ RCA แต่ใช้ aggregate tables สำหรับหน้าจอ trend/report

ถ้า deep compare โตเร็ว ให้แยก detail retention ออกจาก run summary

ไฟล์ export ควรมี index/manifest เพื่อให้ตามหาไฟล์ตาม incident หรือวันที่ได้ง่ายขึ้น

# 7) หน้าจอและ API ที่ควรเพิ่มในเฟส 2

| หน้า/endpoint | ความสามารถ | หมายเหตุด้านพัฒนา |
| --- | --- | --- |
| /trends | ดู lag trend / incident trend / mismatch trend | อ่านจาก summarized tables ไม่อ่าน raw ตรง |
| /jobs | ดู queue, run status, progress, retry/cancel | ต้องมี lock state และ error detail |
| /alerts | จัดการ alert policy และ target | ต้องมี validation และ audit |
| /reports/daily | สรุปรายวันตาม server / severity / issue | ทำ export PDF/CSV ภายหลังได้ |
| /settings/advanced | config ขั้นสูงและ maintenance window | แยกสิทธิ์ operator/admin |

# 8) แผนพัฒนาแบบเป็นลำดับ เพื่อไม่ให้ระบบเดิมพัง

| Sprint | หัวข้อ | งานหลัก | ผลส่งมอบ | เงื่อนไขผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Refactor safe | แยก module + smoke test + manifest | deploy baseline ใหม่ | route เดิมไม่พัง |
| S2 | Job orchestration | queue, lock, progress สำหรับ schema/deep/export | manual jobs คุมได้ | งานซ้อนไม่เกิด |
| S3 | Trend/report | daily/hourly summary + trend pages | dashboard เชิงวิเคราะห์ | query ไม่หน่วง |
| S4 | Alert policy | policy, targets, summary report, maintenance window | notification ยืดหยุ่นขึ้น | Telegram เดิมยังใช้ได้ |
| S5 | Access control | users/roles/audit logs | พร้อมใช้งานหลายบทบาท | action สำคัญมี audit |
| S6 | Prod readiness | backup/restore drill, migration runbook, rollback | พร้อมขยายจริง | UAT เฟส 2 ผ่าน |

## 8.1 กติกาการ deploy ในเฟส 2

ทุก patch ต้องมีรายการไฟล์ที่แตะ, service ที่ต้อง restart, และ rollback step

ถ้า patch แตะ webapp.py หรือ route หลัก ต้องมี smoke test route เดิมก่อน-หลัง deploy

ห้าม chmod ทั้ง tree ของโปรเจกต์รวม venv/bin

ถ้าต้องเพิ่ม DB migration ให้ใช้ไฟล์ migration แยก, มี pre-backup และทดสอบบน test server ก่อน

# 9) Acceptance criteria ของเฟส 2

Route เดิมของ Phase 1 ยังทำงานได้ครบหลังติดตั้งเฟส 2

งาน manual jobs ไม่รันซ้อนกันและมีสถานะให้ operator เห็น

Dashboard มี trend/report โดยไม่ query หนักจาก raw evidence ตรง

Alert policy ปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแก้โค้ดทุกครั้ง

ทุก action สำคัญจากหน้าเว็บมี audit trace ย้อนหลังได้

มี runbook สำหรับ deploy, backup/restore, rollback และ recovery

## 9.1 Definition of Done สำหรับ dev

มีโค้ด + migration + README deploy + UAT checklist เฉพาะก้อนงาน

มี test ขั้นต่ำ: import check, route smoke test, DB connection test, one happy path, one failure path

render หน้าเว็บ/flow หลักและไม่ทำให้หน้าเดิม regress

มี log และ error message ที่ operator อ่านรู้เรื่องพอใช้ RCA ได้

# 10) ความเสี่ยงที่ต้องคุม

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ | วิธีคุม |
| --- | --- | --- |
| Patch ทับของเดิมแล้ว regress | หน้าเดิมหาย, route พัง, import mismatch | ทำ patch แยก, smoke test, rollback step ทุกครั้ง |
| งานหนักชน cycle ปกติ | cycle ช้า, lag ตรวจไม่ทัน | แยก worker/job queue และ lock |
| report query หนักเกิน | web ช้า, monitor DB หน่วง | ทำ aggregate tables และ cache |
| สิทธิ์กว้างเกิน | กระทบ evidence/production | แยก user ตามงานและทบทวน grants ทุก sprint |
| config drift ระหว่างเครื่อง | deploy แล้วพังเฉพาะบาง server | ทำ environment checklist และ config diff |

# 11) Dev handoff checklist ก่อนเริ่มลงมือเฟส 2

ยืนยันสถานะ Phase 1: build complete และผ่าน UAT ตาม checklist แล้วหรือยัง

ยืนยัน monitor_servers กลับไปใช้ master/slave จริงแล้วหรือยัง

สำรอง db_monitor schema และ export directory ก่อนเริ่ม migration ใด ๆ

รวบรวม patch ล่าสุดที่ใช้งานจริงบน server เป็น baseline source code

แยก repo/branch สำหรับ Phase 2 และทำ tagging จุด baseline

กำหนด owner ของแต่ละ workstream (WS1–WS6) ชัดเจน

กำหนดแนวทาง release: dev -> test -> prod พร้อม rollback

## 11.1 ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ

ถ้าต้องเลือกทำก่อนหลัง แนะนำให้เริ่ม WS1 และ WS3 ก่อน เพราะสองก้อนนี้ลดความเสี่ยง regression และทำให้การขยายงาน schema/deep/report/alert ต่อจากนี้คุมได้ง่ายที่สุด. หลังจากนั้นค่อยทำ WS2 และ WS4 เพื่อให้ operator เห็นประโยชน์ชัดเร็ว ส่วน WS5 และ WS6 เป็นก้อนสำหรับขยายใช้งานจริงเต็มรูปแบบ.

# ภาคผนวก A) ขอบเขตส่งมอบของเฟส 2 ที่ควรออกมาเป็นไฟล์จริง

| รหัส | สิ่งส่งมอบ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| A1 | Database migration scripts | ไฟล์ SQL migration แบบ additive + rollback note |
| A2 | Patch set ตาม workstream | zip/manifest แยก WS1–WS6 เพื่อ deploy ทีละส่วน |
| A3 | README deploy / rollback | คำสั่งติดตั้ง, restart, health check, smoke test |
| A4 | UAT checklist ของเฟส 2 | รายการทดสอบแต่ละ workstream |
| A5 | Operations runbook | คู่มือสำหรับ IT/Operator |

สรุปสุดท้าย เฟส 1 ให้ฐานระบบที่ใช้งานได้จริงแล้ว ส่วนเฟส 2 ควรเน้น “ทำให้ขยายต่อได้โดยไม่พังของเดิม” ก่อน แล้วค่อยเพิ่ม trend, orchestration, reporting, access control และ readiness สำหรับ production scale. ถ้าทีมพัฒนายึดลำดับงานในเอกสารนี้ จะลดโอกาสย้อนแก้ซ้ำและทำให้ทุก patch มีผลลัพธ์ตรวจสอบได้ชัด.